兰州理工大学彭家坪校区敦雅楼E区地面塌陷维修工程竞争性磋商公告

甘肃元邦招标代理有限责任公司受兰州理工大学委托，对兰州理工大学彭家坪校区敦雅楼E区地面塌陷维修工程以竞争性磋商的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**一、项目名称：**兰州理工大学彭家坪校区敦雅楼E区地面塌陷维修工程

**二、磋商文件编号：**LUTX2025-050

**三、资金预算及磋商办法**

1、资金来源：财政资金

2、采购预算：79.38万元

3、评审办法：综合评分法

4、招标控制价：73.824373万元

**四、工程范围及内容**

兰州理工大学彭家坪校区敦雅楼E区地面塌陷维修工程，主要施工内容为:1.室内部分

拆除E102教室内全部及E101教室部分固定课桌椅。拆除原有散热器和部分暖气管。拆除E102教室内全部及其外走廊、E101教室局部原有地面混凝土，拆除E102教室及其外走廊范围内原砖砌地沟（含支沟）。E101教室沿原有暖气支管位置局部开挖，拆除采暖支沟。为了施工机械进出拆除原窗一樘及窗下墙。挖除并外运含水率过高的房心土。

地基处理分为压力注浆加固和流态固化土换填处理。压力注浆面积297平方米。注浆孔采用梅花形布置，孔距3m，孔径为91mm或110mm的钻机成孔，成孔深度为10m。注浆水灰比：水:(水泥+10%粉煤灰)=0.5:1。换填流态固化土区域约为297平方米。流态固化土为抗收缩流态固化土，抗压强度为0.8±0.05Mpa，渗透系数不大于1×10-6，且需完全消除湿陷性；回填流态固化土时需支模，采用泵送或溜槽填筑，不得使拌合物直接冲击外墙或支护结构；流态固化土需分层回填，首层填筑为1m，而后每层填筑不大于2m；上一层浇筑应在下一层初凝之后进行；每一层填筑完成后，应在表面自由水消失后及时覆盖塑料薄膜养护，进行上一层填筑时应撤除养护薄膜；当无法进行覆盖薄膜养护时，应在表层流态固化土凝固后及时喷淋或喷雾养护，喷淋应采用细微水流，不得在流态固化土表面形成积水；填筑体顶层填筑完毕后，应在自由水消失或抹面后及时覆盖塑料薄膜养护，时间不应少于14天。

重做钢筋混凝土地沟（含采暖支沟）。恢复地面（台阶式，刷环氧地坪漆），安装固定课桌椅（利旧），安装供暖管道及散热器（利旧），恢复原窗（利旧）及窗下墙.垃圾清运。

2.室外部分

拆除原压花混凝土地面（厚约200mm，面积约200m2），原土开挖深度暂定至2.0m。回填水泥土厚1.5m，灰土厚300mm，地面200mm厚C25混凝土压花，切缝灌沥青，垃圾清运。

**五、工期：**自收到成交通知书之日起60日历天。

**六、供应商资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

1.1供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2财务状况报告（须提供2023年度或2024年度具有审计资质的会计师事务所或审计机构审计的完整的审计报告或近一个月内银行出具的资信证明原件或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函原件）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（供应商需提供磋商截止日前本年度任意一个月缴纳任意税种<增值税、营业税、企业所得税>的凭据，依法免税的供应商，应提供依法免税的证明材料；供应商需提供磋商截止日前本年度任意一个月<按年缴纳的提供上年度>缴纳社会保障资金的入账凭据；

1.4参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

1.5法定代表人身份证（复印件加盖公章）和法定代表人身份证明；

1.6法定代表人授权函（原件）和被授权人（必须是项目负责人<项目经理>）身份证（复印件加盖公章）；供应商的法人持本人身份证或授权委托代理人持本人身份证和授权委托书参加磋商会议，否则视为自动放弃。

2、供应商须具有住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；项目经理应注册在本企业且具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书B 证；技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人及安全员应具有相应的有效的安全生产考核合格C证（安全生产负责人和安全员不可为同一人）。

3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间等的方可参加本项目的磋商【相关截图打印加盖供应商公章后装入磋商响应文件中，自发布公告之日起到磋商截止日期在以上网站查询结果为准，如相关记录失效，供应商需提供相关证明资料】。

4、供应商、供应商高级管理人员以及拟投入本项目的主要管理人员，近三年内没有行贿等经济犯罪记录（需提供承诺函）。

5、本项目不接受联合体磋商（需提供声明函）。

**七、磋商文件获取时间、地点和方式**

1、获取时间：2025年07月08日至2025年07月14日，每日9:00-17:00（北京时间）通过电子邮件获取磋商文件。

2、获取磋商文件时需提供资料：营业执照副本、资质证书副本及法定代表人身份证明或法人授权委托书原件加盖单位公章扫描成PDF格式（PDF文件名为：项目名称+供应商名称+联系人＋联系方式＋电子邮箱），发送至电子邮箱623047443@qq.com，免费获取磋商文件。

3.供应商在响应文件递交截止时间前应主动登录兰州理工大学采购与招标中心网、甘肃经济信息网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

**八、响应文件递交截止时间、地点和磋商时间、地点**

1、响应文件递交截止时间：2025年07月18日14时30分(北京时间）

2、响应文件递交地点：兰州理工大学兰工坪校区励德楼（3#楼）322室

3、磋商时间：2025年07月18日14时30分(北京时间）

4、磋商地点：同响应文件递交地点

5、届时请各供应商法定代表人或其授权代理人按时参加。

**注：在开标前一天须提供供应商单位、人员姓名、身份证号码、手机号码、车牌号等信息发送至邮箱623047443@qq.com，便于采购人备案（因未及时报送人员信息导致无法入校递交响应文件的后果自行承担）**

**九、采购项目需要落实的政府采购政策：**

(1)根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

(2)根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

(3)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格作为评标价。

**十、公告发布媒体**

本次公告在兰州理工大学采购与招标中心网（https://zbzx.lut.edu.cn/）和甘肃经济信息网（https://www.gsei.com.cn/）同时发布。其中兰州理工大学采购与招标中心网站是本项目唯一指定采购信息网络发布媒体，一切采购的全流程信息最终以兰州理工大学采购与招标中心网站为准。供应商应以兰州理工大学采购与招标中心网站发布的项目信息为准，更勿轻信其他媒体信息，如受到任何损失，后果自负。

十一、公告期限：五个工作日

**十二、项目联系人姓名及电话**

采购人：兰州理工大学

地址：兰州市七里河区兰工坪路287号

联系人：李老师

电话：0931-2975011

采购代理机构：甘肃元邦招标代理有限责任公司

地址：甘肃省兰州市城关区静宁路158号14F

联系人：刘姗姗

电话：18919051152

电子邮箱：623047443@qq.com

 甘肃元邦招标代理有限责任公司

 2025年07月08日