采购内容
一、采购内容：
门诊住院收费程序改造项目
二、采购预算
本项目采购总预算为150000元，超过预算价视为无效报价。
三、采购需求
（一）功能目标
1.修改门诊住院程序结算算法，增加优抚人员结算减免流程。
2.修改部分人员门诊划价流程，遵循费用产生点位就地划价原则。
3.修改部分人员挂号流程，增加挂号次数限制提醒模块。
4.修改部分人员开具药品、检验检查流程，增加超量超频次提醒模块。
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1.优化门诊、住院结算底层算法，新增优抚对象身份识别、费用自动减免业务流程；系统可自动匹配优抚人员身份类别，按对应减免标准实时核算费用，减免明细单独展示、可查询打印，结算数据同步至财务台账。
2.重构相关人员门诊划价逻辑，取消统一集中划价模式；在检查、治疗、处置等费用发生点位嵌入划价功能，患者在哪产生诊疗费用即可当场完成划价，数据实时同步收费窗口，全程流程留痕、记录可追溯。
3.改造对应人员挂号流程，内置挂号频次管控规则；系统自动统计患者周期内挂号次数，达到限定阈值时弹窗预警、拦截重复挂号操作，支持后台灵活配置挂号限制周期与次数，提醒日志长期留存。
4.优化开具药品、检验检查流程，设置用药、检查频次/数量阈值；医师开具项目超出管控标准时系统自动弹窗提示，标注超规项目并提供修改确认入口，违规开立记录留存便于质控核查。
5.所有流程改造需兼容现有HIS系统，改造后数据互通不冲突；功能上线前完成全场景测试，提供操作培训；系统留存所有流程操作日志，支持后台统计、查询、导出；质保期内免费调试优化，保障业务稳定运行。
6.为确保与现有HIS系统的无缝集成，保护现有技术资产投资、并充分利用现有PowerBuilder(PB)技术团队的开发与维护能力，本项目要求中标方必需基于Sybase PowerBuilder(PB)开发平台进行系统构建。
