G1816乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段（中通道)项目

金城北隧道超前地质预报、监控量测技术服务

竞争性谈判公告

谈判日期：2026年08月19日09:30时

谈判编号：GZ2608053-ZTDFW-20

甘肃省招标中心有限公司受兰州中通道高速公路有限公司的委托，对G1816乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段（中通道)项目金城北隧道超前地质预报、监控量测技术服务以竞争性谈判方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、项目名称：G1816乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段（中通道)项目金城北隧道超前地质预报、监控量测技术服务

二、项目概况与采购范围：

2.1项目概况

（1）工程概况

G1816乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目（以下简称“G1816中通道项目”），位于甘肃省兰州市及北部地区，项目起点位于兰州新区西南侧，接乌玛高速景泰至中川段，终点位于城关区九州北，接拟建的乌玛高速兰州过境段（九州北至兰州南）；同步建设京藏连络线、连霍联络线、新区南连接线、兰州北连接线；项目路线全长70.837公里（主线长49.727公里，京藏联络线长10.324公里，连霍联络线长1.916公里，新区南连接线长3.149公里，兰州北连接线长5.721公里），其中主线和联络线按照双向六车道高速公路标准设计，连接线按照双向六车道一级公路标准设计。项目概算总投资为127.95亿元。全线设置服务区1处（大道岭子服务区），停车区1处（薛家湾停车区），收费站5处（新区南收费站、经开区收费站、盐池北收费站、金城北收费站、北龙口收费站）、路段管理所1处、养护工区1处、隧道管理救援站1处（路段管理所、养护工区和隧道管理救援站与新区南收费站同址设置）。

（2）通车计划

G1816中通道项目采用“分段通车、分段收费”的方式逐步通车运营，各收费路段运营期40年。

1）中通道项目先期通车段（K4+880～K22+968）工程起点位于主线与T3航站楼连接线连接处，终点与G30连霍高速以枢纽立交相接，全长18.09km，服务区1处（大道岭子服务区暂未建设），已于2025年3月1日通车。

2）K22+968-K37+450段主线及新区南连接线、兰州北连接线计划于2026年6月30日完工，确保9月30日开通运营，其余段落力争2027年8月底开通运营。

2.2项目地点：甘肃省兰州市。

2.3采购范围：G1816乌海至玛沁高速公路兰州新区至兰州段（中通道)项目金城北隧道超前地质预报、监控量测技术服务，主要内容为：

（1）超前地质预报：通过地质雷达对隧道围岩进行分析判别，出具地质预报报告，为设计与施工提供重要依据。包括但不限于：

a.地层岩性预报，包括地层岩性、软弱夹层、破碎地层、煤层及特殊土体等的预测预报。

b.地质构造预报，包括对断层、节理密集带、褶皱等影响岩体完整性的构造等预测预报。

c.不良地质条件预报，包括对岩溶、采空区等的预测预报。

d.地下水状况，特别是对岩溶管道水及断层、裂隙水等发育情况进行预测预报。

e.对围岩级别变化的判断。

f.超前地质预报信息集成与工程地质综合分析。

（2）监控量测：隧道洞内外观察、周边位移、拱顶下沉、地表下沉（浅埋段）、拱脚下沉。隧道监控量测工作计划应与施工单位施工组织计划衔接，监控量测信息和判定结果应及时反馈施工单位。

2.4 服务期限：自本合同签订生效之日起，至本合同项下所有超前地质预报、监控量测等服务工作全部完成，乙方所提交的超前地质预报报告、监控量测报告经审查合格、通过最终验收时止。

注：供应商应考虑项目工期、里程、作业点分散及分阶段检测、监控等对人员的安排以及对检测、监控费用的影响。

三、供应商资格要求：

3.1资质要求：

（1）供应商具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书)。

（2）供应商须具备交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测机构等级证书（或公路工程-甲级质量检测机构资质证书）和公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质证书，并须同时具有省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA《检验检测机构资质认定证书》，且所有证书均处于有效期内。

3.2财务要求：

供应商须出具近三年（2023年-2025年，新注册的公司根据注册年份提供成立至今的财务报表及财务状况表）经会计师事务所审计的财务报告及报表，财务报告及报表中应含资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。若为事业单位，供应商仅需提供资产负债表。

3.3业绩要求：

供应商近五年（自2021年1月1日起，以中标通知书发布或合同签订时间为准）至少具有独立承揽过1个高速公路超前地质预报或监控量测类似项目业绩。(附中标通知书或合同复印件等业绩证明文件)

3.4信誉要求：

（1）供应商在《国家企业信用信息公示系统》中未被列入经营异常或严重违法失信企业名单（黑名单）（提供“国家企业信用信息公示系统”www.gsxt.gov.cn/index.html 的网页查询截图）。

（2）供应商在《信用中国》中未被列入失信被执行人名单（提供“信用中国”www.creditchina.gov.cn的网页查询截图）。

（3）不接受中国中铁股份公司处罚期内的投标单位，没有处于“中国中铁股份有限公司限制交易供应商名录”限制交易禁入期内。

3.5人员要求：

项目负责人：具备公路工程相关专业工程师及以上技术职称，持有交通运输主管部门核发的公路工程试验检测工程师证书，从事试验检测或测绘工作年限5年以上；提供递交响应文件截止日前上个月或上上月开始往前连续6个月参加供应商单位社保缴费的证明。

3.6 本次项目不接受联合体投标。

3.7 其他要求：

3.7.1 本工程不允许转包或违法分包。

3.7.2与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加谈判。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

3.7.3本次谈判不接受与已在其所投项目中标的施工、监理、检测、材料及设备供应等参建单位（或具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人）的投标，否则相关投标无效。

四、竞争性谈判文件的获取：

4.1 谈判文件获取时间：

拟参与本次谈判的供应商，请于2026年08月11日起至2026年08月18日，每日09：00时-17：00时获取竞争性谈判文件。

4.2 谈判文件获取方式：

参与本项目的供应商须向代理机构邮箱（429306829@qq.com）提交登记资料：法定代表人身份证明或法人授权委托书（附法人及被授权人身份证复印件）、营业执照以及资质证书的扫描件/复印件,并加盖公章。登记资料扫描为一个PDF文件，并将该文件及邮件主题均命名为“项目名称+供应商名称+联系人+联系方式”，发送后请电话告知代理机构，待资料审核完成后，向代理机构缴纳文件费用，谈判文件将以电子邮件的形式发送至邮箱。

4.3 标书费缴纳方式：

电汇缴纳，并将电汇底单发送至邮箱429306829@qq.com。

4.4 谈判文件售价：600元人民币，售后不退。

户    名：甘肃省招标中心有限公司

开 户 行：兰州农村商业银行股份有限公司雁滩支行

账    号：010 410 122 000 130 231

五、响应文件的递交：

5.1 响应文件递交截止时间：2026年08月19日09：30时前（北京时间），对迟于竞争性谈判时间递交的响应文件将不予接受。

5.2 竞争性谈判时间：2026年08月19日09:30时（北京时间）。

5.3 响应文件递交地点：甘肃智慧阳光采购平台4楼第一开标厅（兰州市城关区飞雁街118号陇星大厦G座）。

六、发布公告的媒介

本公告在甘肃经济信息网（http://www.gsei.com.cn）上发布。因轻信其他媒体、组织或个人提供的信息而造成损失的，采购人、采购代理机构概不负责。

七、联系方式：

采 购 人：兰州中通道高速公路有限公司

联 系 人：韩新志

联系电话：13633414598

地    址：甘肃省兰州市兰州新区南绕城与经十三路交叉路口

代理机构：甘肃省招标中心有限公司

联 系 人：周江玥

联系电话：0931-2909761、13919162458

邮    箱：429306829@qq.com

地    址：兰州市城关区飞雁街118号陇星大厦G座14楼1411室

甘肃省招标中心有限公司

2026年08月11日