广河县买家巷镇周边（牛羊养殖产业）村级管网改造工程-更正公告

    甘肃长青项目管理有限公司受广河县人饮工程管理局的委托，对广河县买家巷镇周边（牛羊养殖产业）村级管网改造工程进行公开招标。由于本项目工程量清单编制有误，现对招标文件作出如下更正：
1、 项目名称：广河县买家巷镇周边（牛羊养殖产业）村级管网改造工程
2、 项目编号：LXZH2452026196
3、 更正内容：
1、 原招标文件“第五章 工程量清单”编制有误，详见澄清文件。   
2、 原递交投标文件的截止时间:2026年09月10日09时00分(北京时间)。
[bookmark: _GoBack]现更正投标文件的截止时间为:2026年 09 月 24 日 09 时 00 分(北京时间)。
3、 原计划工期为 365 日历天（含冬休期）
计划开工日期： 2026年09月20日
计划竣工日期： 2027年09月19日
现变更为：计划工期为365 日历天（含冬休期）
计划开工日期： 2026年10月08日
计划竣工日期： 2027年10月07日

其他内容不变。


甘肃长青项目管理有限公司
                                 2026年09月07日

